Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aselineLegenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Atualização de Preço | C | B | B | 1 |
| 2 | Cadastro de Cliente | C | M | A | 1 |
| 4 | Formas de Pagamento | C | M | M | 1 |
| 14 | Atualização da Receita NCM | C | A | A | 1 |
| 19 | Cadastro de Produtos | I | B | M | 1 |
| 25 | Icones de Funcionalidade | I | B | B | 1 |
| 41 | Facilmente Legível | U | B | B | 1 |
| 43 | Saída de Caixa | U | M | M | 1 |
| 44 | Custo de Mercadoria | U | B | B | 1 |
| 31 | Integração dos Dados | U | A | A | 2 |
| 3 | Referências dos Clientes | C | M | A | 2 |
| 9 | Movimentação do Estoque | C | M | A | 2 |
| 13 | Importar XML | C | M | M | 2 |
| 20 | Orientação por Assunto | I | M | M | 2 |
| 21 | Nota Fiscal D1 | I | A | A | 2 |
| 38 | Orçamento | U | M | M | 2 |
| 39 | Relatório de Clientes que Mais Compram | U | A | A | 2 |
| 5 | Relatórios Mensais | C | A | A | 3 |
| 6 | Produtos por Categoria | C | M | M | 3 |
| 8 | E- Commerce | C | A | A | 3 |
| 17 | Legislação | I | A | A | 3 |
| 18 | Certificação de Segurança | I | A | A | 3 |
| 22 | Contas a Receber | I | A | A | 3 |
| 24 | Quantidade Disponível Para Compra | I | M | A | 3 |
| 28 | Montar Histórico de Dados | I | A | A | 3 |
| 29 | Compra Online | U | A | A | 3 |
| 30 | Merchandising | U | M | A | 3 |
| 32 | Promoção Relâmpago | U | M | M | 3 |
| 33 | Agilidade de Cadastrar Produtos | U | M | A | 3 |
| 34 | Site Objetivo | U | B | B | 3 |
| 35 | Calculo de Frete | U | M | M | 3 |
| 36 | Layout Chamativo | U | B | B | 3 |
| 37 | Site Responsivo | U | B | B | 3 |
| 42 | Valor Mínimo por Compra | U | M | A | 3 |
| 46 | Documentação | U | M | M | 3 |
| 44 | Extrato Financeiro de entrada e saída | U | A | A | 3 |